Y

YOLANDA

La marketplace de mode circulaire au Cameroun

CAHIER DES CHARGES

Conception et développement d'une plateforme e-commerce (marketplace C2C)

Stack technique : React.js (Frontend) — Laravel (Backend / API REST) — MySQL

Version 1.0

Juillet 2026

# Sommaire

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Contexte

Yolanda est une marketplace C2C (particulier à particulier) de mode de seconde main, pensée pour le marché camerounais. La plateforme permet à toute personne de publier gratuitement des articles de mode (vêtements, chaussures, sacs, accessoires, beauté) et de les vendre à d'autres utilisateurs, avec une mise en relation directe via WhatsApp et un paiement / une remise en main propre entre acheteur et vendeur.

Le présent document a pour objectif de définir précisément le périmètre fonctionnel, l'architecture technique, le découpage en phases de réalisation, la stratégie de test et les exigences d'expérience utilisateur (UX) du projet, afin de servir de référence commune tout au long du développement.

## 1.2 Objectifs du projet

- Offrir une plateforme simple et rapide pour publier, découvrir et acheter des articles de mode d'occasion.

- Favoriser la mode circulaire (réduction du gaspillage textile) en donnant une seconde vie aux vêtements.

- Proposer une expérience 100% gratuite pour les vendeurs, sans commission, avec transaction en main propre.

- Fournir aux administrateurs une interface de pilotage complète (modération, statistiques, gestion des utilisateurs et du catalogue).

- Garantir une expérience utilisateur fluide, rapide et responsive (mobile-first, le marché camerounais étant majoritairement mobile).

## 1.3 Public cible

| Profil | Description |
| --- | --- |
| Acheteur (visiteur) | Parcourt le catalogue, recherche/filtre des articles, contacte un vendeur via WhatsApp, ajoute des favoris. |
| Vendeur | Publie des articles gratuitement, gère ses annonces, échange avec les acheteurs, reçoit des avis. |
| Administrateur | Modère le contenu et les utilisateurs, gère les catégories, consulte les statistiques, supervise la plateforme. |

# 2. Périmètre fonctionnel

## 2.1 Espace visiteur / acheteur (site public)

- Consultation du catalogue : Accueil avec mise en avant (nouveautés, coups de cœur), navigation par catégories (Femmes, Hommes, Enfants, Chaussures, Sacs & Accessoires, Beauté) et sous-catégories.

- Recherche & filtres : Barre de recherche (article, marque, couleur), filtres (taille, prix, état, marque, catégorie), tri des résultats.

- Fiche produit : Photos, description, taille, marque, état, prix barré/prix promo, badge (Neuf / -X%), profil du vendeur, avis.

- Compte utilisateur : Inscription / connexion (email + mot de passe, éventuellement via numéro WhatsApp), gestion du profil.

- Favoris (liste de souhaits) : Ajout/retrait d'articles en favoris, page "Mes favoris".

- Mise en relation : Bouton de contact vendeur redirigeant vers WhatsApp avec message pré-rempli.

- Publication d'article ("+ Vendre") : Formulaire multi-étapes (photos, catégorie, description, taille, état, prix).

- Pages informatives : Comment ça marche, Conseils de vente, Guide des prix, Conditions d'état, Sécurité, Contact, À propos, CGU, Confidentialité.

- Avis & réputation : Système de notation des vendeurs après transaction.

## 2.2 Espace vendeur

- Tableau de bord vendeur : liste des annonces publiées, statuts (en ligne, vendue, désactivée, en attente de modération).

- Gestion des annonces : créer, modifier, dupliquer, supprimer, marquer comme vendue.

- Statistiques simples : nombre de vues, nombre de favoris reçus par annonce.

- Messagerie / historique de contacts (redirections WhatsApp effectuées).

- Réception et consultation des avis clients.

## 2.3 Espace administrateur (back-office)

- Authentification sécurisée avec rôles (Admin, Modérateur).

- Gestion des utilisateurs : liste, suspension, activation, suppression, vérification d'identité.

- Modération des annonces : validation avant publication (optionnelle), signalement, suppression.

- Gestion du catalogue : catégories, sous-catégories, marques, tailles, tags "Neuf"/promotions.

- Statistiques & tableau de bord : nombre d'articles actifs, utilisateurs actifs, taux de conversion favoris → contact, top catégories.

- Gestion du contenu éditorial : pages informatives, bannières de la page d'accueil.

- Gestion des avis et des signalements (litiges, contenus abusifs).

## 2.4 Hors périmètre (V1)

- Paiement en ligne intégré et livraison logistique (transaction en main propre uniquement, comme défini dans le concept "Publier → Être contacté sur WhatsApp → Rencontrer l'acheteur & encaisser").

- Messagerie interne temps réel (remplacée par la redirection WhatsApp en V1, évolution possible en V2).

# 3. Architecture technique

## 3.1 Stack technologique retenue

| Couche | Technologie | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Frontend (Site public + Espace vendeur) | React.js (Vite), React Router, Axios, TailwindCSS | Interface utilisateur, consommation de l'API REST |
| Frontend (Admin / back-office) | React.js (application séparée ou espace protégé /admin) | Interface de gestion et de pilotage |
| Backend / API | Laravel 11 (PHP 8.2+), API REST (JSON) | Logique métier, authentification, accès aux données |
| Authentification | Laravel Sanctum (token API) | Sécurisation des échanges Frontend ↔ Backend |
| Base de données | MySQL 8 | Stockage relationnel des données |
| Stockage fichiers | Système de fichiers Laravel (storage) ou service cloud (Cloudinary/S3) | Hébergement des photos d'articles |
| Recherche | Requêtes MySQL (LIKE/Full-Text) — évolution possible vers Laravel Scout | Recherche d'articles |

## 3.2 Schéma d'architecture (vue logique)

L'architecture retenue est une architecture découplée (API-first) :

- Le Frontend React (site public et back-office) consomme exclusivement une API REST exposée par Laravel — aucune vue Blade côté serveur.

- Laravel expose des endpoints versionnés (/api/v1/...), sécurisés par token (Sanctum), et applique la logique métier, les validations et les autorisations (policies/middlewares par rôle).

- MySQL centralise les données ; les images sont stockées séparément (disque ou service cloud) et référencées par URL en base.

- Le déploiement peut se faire sur deux services distincts (ex. Frontend sur Vercel/Netlify, Backend sur un VPS ou une plateforme type Railway/Render), communiquant en HTTPS avec gestion CORS.

## 3.3 Sécurité

- Authentification par token (Sanctum), hashage des mots de passe (bcrypt).

- Gestion des rôles et permissions (visiteur, vendeur, admin, modérateur) via middlewares Laravel.

- Validation systématique des données côté serveur (Form Requests Laravel), en complément de la validation côté React.

- Protection CSRF/CORS, limitation du taux de requêtes (rate limiting) sur les endpoints sensibles (connexion, publication).

- Stockage sécurisé des fichiers uploadés (contrôle du type MIME, taille max, redimensionnement des images).

# 4. Modèle de données (base de données)

Modèle conceptuel simplifié des tables principales (MySQL). Les clés étrangères et index seront affinés lors de la phase de modélisation détaillée (MCD/MLD).

| Table | Champs principaux | Description |
| --- | --- | --- |
| users | id, name, email, phone_whatsapp, password, role, avatar, city, is_verified, rating_avg, created_at | Comptes utilisateurs (acheteur/vendeur/admin, un même compte peut acheter et vendre) |
| categories | id, name, slug, parent_id, icon | Catégories et sous-catégories (auto-référencée pour les sous-catégories) |
| products | id, user_id, category_id, title, description, brand, size, condition_state, price, original_price, status, views_count, created_at | Articles publiés par les vendeurs |
| product_images | id, product_id, url, position | Photos associées à un article (plusieurs par article) |
| favorites | id, user_id, product_id, created_at | Table pivot des articles mis en favoris |
| reviews | id, seller_id, buyer_id, product_id, rating, comment, created_at | Avis laissés après une transaction |
| contacts_log | id, product_id, buyer_id, channel, created_at | Historique des mises en relation (redirections WhatsApp), pour les statistiques |
| reports | id, reportable_type, reportable_id, user_id, reason, status, created_at | Signalements d'annonces ou d'utilisateurs (modération) |
| pages | id, slug, title, content, updated_at | Contenu éditorial des pages informatives gérées par l'admin |

## 4.1 Relations clés

- Un utilisateur (users) peut publier plusieurs articles (products) — relation 1-N.

- Un article appartient à une catégorie (categories) et possède plusieurs photos (product_images) — relations 1-N.

- Un utilisateur peut mettre plusieurs articles en favoris, et un article peut être favori de plusieurs utilisateurs — relation N-N via favorites.

- Un avis (reviews) lie un vendeur, un acheteur et un article — traçabilité de la transaction.

# 5. Découpage du projet en phases

Le projet est découpé en phases séquentielles, chacune livrant un incrément testable. Chaque phase se termine par une étape de test dédiée (voir section 8) avant de passer à la suivante.

| Phase | Contenu | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 — Cadrage | Validation du cahier des charges, maquettes (déjà réalisées), choix technique, mise en place des environnements (repo Git, Laravel, React, MySQL). | Environnements de dev opérationnels + dépôt Git structuré |
| Phase 1 — Base de données & Backend cœur | Modélisation MLD, migrations Laravel, seeders, modèles Eloquent, authentification (inscription/connexion/rôles). | API d'authentification fonctionnelle + BDD initialisée |
| Phase 2 — API Catalogue | Endpoints CRUD catégories, produits, upload d'images, recherche et filtres. | API catalogue complète, testée via Postman |
| Phase 3 — Frontend Site public | Intégration React des maquettes : accueil, listing par catégorie, fiche produit, recherche/filtres, favoris. | Site public navigable connecté à l'API |
| Phase 4 — Espace vendeur | Formulaire de publication d'article, tableau de bord vendeur, gestion des annonces, redirection WhatsApp. | Parcours vendeur complet de bout en bout |
| Phase 5 — Espace administrateur | Back-office React : gestion utilisateurs, modération, catégories, statistiques. | Back-office fonctionnel |
| Phase 6 — Avis, favoris avancés & statistiques | Système d'avis, comptage des vues/favoris, tableau de bord statistiques admin. | Fonctionnalités secondaires complètes |
| Phase 7 — Tests, optimisation UX & recette | Tests bout en bout, optimisation performance, responsive/mobile, corrections de bugs, recette utilisateur. | Plateforme prête pour mise en production |
| Phase 8 — Déploiement | Mise en production Frontend + Backend + BDD, configuration domaine, HTTPS, sauvegardes. | Plateforme en ligne |

# 6. Spécifications Backend (Laravel)

## 6.1 Organisation du code

- Architecture en couches : Controllers (API) → Form Requests (validation) → Services (logique métier) → Models Eloquent → Resources (formatage JSON).

- Routes API versionnées et regroupées par domaine : routes/api.php avec groupes auth, products, categories, users, admin.

- Utilisation de Policies pour les autorisations (ex. seul le propriétaire d'une annonce peut la modifier).

- Utilisation de Form Requests pour toutes les validations d'entrée (StoreProductRequest, UpdateProductRequest, etc.).

## 6.2 Exemples d'endpoints API

| Méthode | Endpoint | Description |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/auth/register | Inscription d'un utilisateur |
| POST | /api/v1/auth/login | Connexion (retourne un token Sanctum) |
| GET | /api/v1/products | Liste des articles (filtres : catégorie, prix, taille, recherche) |
| GET | /api/v1/products/{id} | Détail d'un article |
| POST | /api/v1/products | Création d'un article (auth vendeur requise) |
| PUT | /api/v1/products/{id} | Modification d'un article (propriétaire uniquement) |
| DELETE | /api/v1/products/{id} | Suppression d'un article |
| POST | /api/v1/favorites/{product_id} | Ajouter/retirer un favori |
| GET | /api/v1/categories | Liste des catégories et sous-catégories |
| POST | /api/v1/reviews | Publier un avis sur un vendeur |
| GET | /api/v1/admin/stats | Statistiques globales (rôle admin) |
| PATCH | /api/v1/admin/users/{id}/status | Suspendre/activer un utilisateur (rôle admin) |

## 6.3 Bonnes pratiques backend

- Réponses API normalisées (API Resources) avec codes HTTP cohérents (200, 201, 403, 404, 422...).

- Pagination systématique des listes (paginate() Laravel).

- Journalisation des erreurs et exceptions (Laravel Log / Sentry en production).

- Variables sensibles en configuration .env, jamais commitées.

# 7. Spécifications Frontend (React)

## 7.1 Frontend — Site public & espace vendeur

Pages principales à développer, en cohérence avec les maquettes déjà réalisées :

- Accueil : bannière, catégories, nouveautés, coups de cœur, bloc "Comment ça marche", CTA vendre.

- Listing / Catégorie : grille de produits, filtres, tri, pagination ou scroll infini.

- Fiche produit : galerie photo, informations détaillées, bouton "Contacter sur WhatsApp", produits similaires.

- Recherche : résultats dynamiques avec filtres actifs affichés en tags.

- Authentification : inscription, connexion, mot de passe oublié.

- Publier un article : formulaire multi-étapes avec prévisualisation.

- Tableau de bord vendeur : mes annonces, mes favoris, mon profil, mes avis.

- Pages statiques : Comment ça marche, Conseils de vente, Guide des prix, CGU, etc.

## 7.2 Frontend — Administration (back-office)

- Authentification admin dédiée avec contrôle du rôle.

- Dashboard : indicateurs clés (KPI) sous forme de cartes et graphiques.

- Gestion des utilisateurs : table paginée avec recherche, actions (suspendre, vérifier, supprimer).

- Gestion des annonces : modération, validation, suppression, filtres par statut.

- Gestion des catégories : arborescence, création/édition/suppression.

- Gestion du contenu : édition des pages informatives et bannières.

## 7.3 Organisation du code React

- Structure par fonctionnalités (feature-based) : /features/products, /features/auth, /features/admin...

- Composants réutilisables dans /components (ProductCard, Filters, Navbar, Footer...), cohérents avec le design system des maquettes.

- Gestion des appels API centralisée via Axios (instance configurée avec intercepteur pour le token).

- Gestion d'état : Context API ou Redux Toolkit pour l'authentification, le panier de favoris et les filtres.

- Routing protégé (routes privées) selon le rôle (visiteur / vendeur connecté / admin).

# 8. Stratégie de test après chaque étape

Chaque phase du découpage (section 5) est validée par un cycle de test avant de passer à la suivante, selon la logique suivante :

| Niveau de test | Outils | Quand | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Tests unitaires Backend | PHPUnit (Laravel) | À chaque endpoint/service créé | Vérifier qu'une fonction/méthode isolée se comporte comme attendu (ex. calcul de prix, validation) |
| Tests d'intégration API | PHPUnit (Feature tests) + Postman/Insomnia | Fin de chaque phase backend | Vérifier qu'un endpoint complet répond correctement (statuts HTTP, structure JSON, autorisations) |
| Tests unitaires Frontend | Jest + React Testing Library | À chaque composant clé (ProductCard, formulaires) | Vérifier le rendu et le comportement des composants isolés |
| Tests manuels fonctionnels | Checklist manuelle par page/parcours | Fin de chaque phase frontend | Vérifier chaque parcours utilisateur (ex. publier un article de bout en bout) |
| Tests d'intégration bout en bout | Cypress ou Playwright (optionnel selon le temps disponible) | Fin de phase 7 | Simuler un parcours complet acheteur/vendeur automatiquement |
| Tests de recette (UAT) | Checklist + retours utilisateurs test | Fin de projet (phase 7) | Valider que le produit répond au cahier des charges du point de vue utilisateur final |
| Tests de performance & responsive | Lighthouse, DevTools (mode mobile) | Fin de phase 7 | Vérifier les temps de chargement et l'affichage sur mobile/tablette/desktop |

## 8.1 Méthodologie recommandée

- Après chaque fonctionnalité backend : écrire un test Feature Laravel qui appelle l'endpoint et vérifie la réponse, avant de connecter le frontend.

- Après chaque écran frontend connecté à l'API : test manuel du parcours complet (happy path + cas d'erreur : champ vide, réseau indisponible, non autorisé).

- Fin de chaque phase (section 5) : revue croisée (auto-test ou test par un pair) sur une checklist dédiée à la phase, avant de passer à la suivante.

- Avant mise en production : recette complète sur environnement de préproduction identique à la production.

# 9. Exigences d'expérience utilisateur (UX)

Objectif : une navigation fluide, rapide et sans friction, en particulier sur mobile (connexions parfois lentes au Cameroun).

## 9.1 Performance perçue

- Chargement progressif des images (lazy loading) et compression automatique des photos uploadées.

- Écrans de chargement (skeleton screens) plutôt que des spinners bloquants sur les listings.

- Pagination ou scroll infini pour éviter de charger tout le catalogue d'un coup.

- Mise en cache côté client des catégories et des dernières recherches.

## 9.2 Navigation & ergonomie

- Approche mobile-first : la majorité des utilisateurs navigueront depuis un smartphone.

- Menu de catégories accessible en 1 clic/tap depuis n'importe quelle page (comme dans les maquettes actuelles).

- Filtres persistants et facilement réinitialisables (tags supprimables, comme "Femmes ✕").

- Fil d'ariane (breadcrumb) sur les pages de catégorie et fiche produit.

- Bouton d'action principal (Contacter/Vendre) toujours visible, sans scroll excessif.

## 9.3 Retours utilisateur & feedback

- Messages de confirmation clairs après chaque action (annonce publiée, favori ajouté, avis envoyé).

- Validation des formulaires en temps réel (avant soumission), avec messages d'erreur explicites en français.

- États vides soignés ("Vous n'avez pas encore de favoris") plutôt que des pages blanches.

- Gestion explicite des erreurs réseau/serveur avec possibilité de réessayer.

## 9.4 Confiance & réassurance

- Affichage des indicateurs de confiance : note du vendeur, nombre d'avis, badge "vérifié".

- Rappel visible des règles de sécurité pour les transactions en main propre (page "Sécurité").

- Transparence sur l'état des articles (grille de conditions claire et illustrée).

## 9.5 Accessibilité

- Contrastes suffisants (texte/fond), tailles de police lisibles, zones cliquables assez grandes (min. 44px sur mobile).

- Attributs alt sur toutes les images produits, navigation clavier possible sur les formulaires.

# 10. Synthèse & prochaines étapes

Ce cahier des charges constitue la base de référence du projet Yolanda. Il pourra être affiné au fil de l'avancement (notamment le modèle de données détaillé et les maquettes des écrans d'administration), mais son périmètre fonctionnel, son architecture technique (React + Laravel + MySQL) et sa méthodologie de test/UX doivent rester la référence commune de l'équipe projet.

## 10.1 Prochaines actions immédiates

- Finaliser/valider les maquettes manquantes (fiche produit détaillée, panier de favoris, dashboard admin) si nécessaire.

- Initialiser les deux dépôts (backend Laravel / frontend React) avec une structure de dossiers claire.

- Modéliser le MLD détaillé à partir du modèle conceptuel de la section 4.

- Démarrer la Phase 1 (Base de données & Backend cœur).